**Информация об основных итогах контрольных мероприятий за**

**третий квартал 2016 года**

Контрольно-счетной палатой муниципального образования «Усть-Канский район» в соответствии с планом работы на 2016 год, утвержденный приказом Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Усть-Канский район» № 11 от 29.12.2015г. и приказом № 17 от 05.09.2016г. «О проведении контрольного мероприятия», проведена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в 2015 году направленных на реализацию ведомственной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Усть-Канский район» на 2015-2017 годы»

В результате проведенного контрольного мероприятия установлено следующее:

1.Ведомственная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры на территории МО «Усть-Канский район» на 2015-2017 годы» утверждена в нарушении срока, установленного п. 19 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденное постановлением главы МО «Усть-Канский район» от 18.09.2013г. № 636/3.

2. В программе отсутствует ответственный исполнитель, отвечающий за реализацию мероприятий программы и за обеспечение достижения утвержденных значений целевых показателей программы. Отсутствует контроль над реализацией программы.

3. Целевой показатель (индикатор) «капитальный ремонт, ремонт реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети» отражен одним мероприятием (не детализирован по направлениям).

4. Система программных мероприятий, представленная в приложении № 1, не предусматривает капитальный ремонт искусственных сооружений (восстановление мостов), а также содержание автомобильных дорог.

5. Ресурсное обеспечение Программы предусмотрено по одному мероприятию «строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них и строительство» на 2015 год – 16743917,0 рублей.

6. В Программе отсутствует распределение средств по сельским поселениям, отражена общая сумма 16743917,0 рублей.

7. Отсутствует обоснование ресурсного обеспечения на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, а именно показатели, на основании которых произведен расчет объема финансирования Программы.

8. Не утвержден норматив финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и порядок расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели, в нарушении ст. 13 Федерального закона № 257 от 08.11.2007г «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

9. Соответствующие изменения (корректировки) при реализации Программы в 2015 году не вносились.

По результатам проверки фактов нецелевого использования средств не установлено, средства использованы эффективно.

Информация о результатах проверки направлена в Совет депутатов Усть-Канского района (аймака), Главе администрации Усть-Канского района (аймака).

На основании статьи 270.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьи 17 Положения о Контрольно-счетной палате МО «Усть-Канский район», утвержденного Решением Совета депутатов МО “Усть-Канский район” 29.11.2011г. № 23-173, Контрольно-счетной палатой МО «Усть-Канский район» внесено представление Администрации Усть-Канского района (аймака) для принятия мер по устранению выявленных в ходе проверки нарушениий и недостатков, а также недопущения их в дальнейшем.

В третьем квартале 2016 года экспертно-аналитические мероприятия не осуществлялись.

Председатель Контрольно-счетной палаты

МО «Усть-Канский район» О.Д.Соколова