Приложение

к распоряжению Главы Администрации

 Усть-Канского района (аймака)

от 21.12.2018 г

**План создания необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании «Усть-Канский район» на 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование инвестиционных проектов и проектов для создания инфраструктуры (основные технико-экономические показатели; месторасположение объекта – наименование н.п)** | **Форма собственности заказчика проекта** | **Источники финансирования (указание источников – местный бюджет; республиканский бюджет Республики Алтай; федеральный бюджет; ТФОМС; иные источники)** | **Стоимость проекта, млн. руб.** | **Ожидаемые сроки реализации проекта** | **Фактическое состояние проекта (этап подготовки или исполнения)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
|  | **РАЗДЕЛ 1 – коммерческие инвестиционные проекты** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство туристического комплекса (ИП Мызин А.Ф. в ур. Ортолык) | Частная собственность | Собственные средства | 7700 | 2018-2020 | Этап исполнения |
| 1.2 | Строительство туристического комплекса по развитию агротуризма (ИП Кабина А.М.) | Частная собственность | Собственные средства | 2000 | 2018-2020 | Этап исполнения |
|  | **РАЗДЕЛ 2 – проекты создания инфраструктуры** |  |  |  |  |  |
|  | ПОДРАЗДЕЛ 2.4 – проекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Реконструкция здания Владимировской ООШ | Муниципальная собственность | Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет | 73000 | 2017-2019 | Этап исполнения |
| 2.4.2. | Строительство этнокультурного центра Омбо | Частная и муниципальная собственность | Грант, частные средства, местный бюджет | 1000 | 2018-2019 | Этап реализации |
| 2.4.3 | Строительство детского сада в с. Усть-Кан | Муниципальная собственность | Федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет |  | 2019-2022 | Этап подготовки |